УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ  РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                               п. Волоконовка
                                                                   
П Р И К А З

От  «28»  мая 2012 года                                                                           №688

О подготовке образовательных учреждений 
к началу нового 2012-2013 учебного года
и работе в осенне-зимних условиях

	В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 14 мая 2012 года № 212-пп «Об итогах отопительного сезона 2011-2012 года и задачах по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 года» и во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной политики области от 17 мая 2012 года № 1703 «О задачах по подготовке объектов социальной сферы области к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 года», в целях своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений области к началу учебного года и работе в осенне-зимних условиях   приказываю:
	
	 1.Утвердить мероприятия по подготовке учреждений образования района к новому учебному году и работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 учебного года (приложение №1).
            	2. Руководителям учреждений образования:
	     2.1.Разработать мероприятия и график выполнения работ с указанием ответственных лиц по подготовке учреждения образования к началу нового 2012-2013 учебного года в соответствии с типовым перечнем мероприятий и работе в осенне-зимних условиях. 
               2.2.Разработанные мероприятия общеобразовательных учреждений предоставить в управление образования   до 5 июня 2012 года.
	3.Информацию о ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году представлять ежемесячно до 25 числа, начиная с 25 июня по 25 октября (включительно) текущего года в управление образования администрации муниципального района  «Волоконовский район».
4. При приемке образовательных учреждений области к новому 2012-2013 учебному году использовать в работе акты проверки готовности (приложения № 5, № 6, № 7).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на работников управления образования: Стоколясову С.А., главного специалиста;  Селихову Н.В., главного экономиста; Донских Е.В., ведущего специалиста.




Начальник управления образования:                                    С. Гунько
           
(соответствует оригиналу)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Утверждено  
приказом управления образования
администрации муниципального района 
«Волоконовский район»
      от «28» мая 2012 года № 688  
«О подготовке образовательных учреждений района
 к началу нового 2012-2013 учебного года
 и работе в осенне-зимних условиях».

МЕРОПРИЯТИЯ
управления образования администрации  муниципального района
 «Волоконовский район»  Белгородской области
по подготовке учреждений образования к новому учебному году 
и работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработать мероприятия и график выполнения работ с указанием ответственных лиц по подготовке учреждений образования к началу нового учебного года и работе в осенне-зимних условиях.
	до  5. 06.
2012г.
	Управление образования,
руководители УО

	2.
	Осуществлять постоянный и действенный контроль за ходом подготовки учреждений образования к началу нового учебного года и работе в осенне-зимних условиях.
	до 1.11.
2012г.
	Управление образования,
руководители УО

	3.
	Создать комиссии и графики их работы в муниципальном районе «Волоконовский район» по приемке образовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования.
	до 15.07.
2012г.
	Управление образования,
руководители УО

	4.
	Принять необходимые меры по своевременной установке, поверке и допуску к работе установленных приборов учета.
	до 15.10.
2012г.
	Управление образования,
руководители УО

	5.
	Оформить паспорта готовности объектов образования к работе в осенне-зимний период в установленные законодательством порядке.


	до 15.10.
2012г.
	Управление образования,
руководители УО

	6.
	Совместно с муниципальными предприятиями – службами заказчика жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить выполнение работ по подготовке территорий образовательных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период, заготовить необходимое количество противогололедного материала.
	до 15.10.
2012г.
	Управление образования,
руководители УО

	7.
	Привести в соответствие с действующими нормативными документами работу по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррору. 
Составить «План мероприятий по улучшению условий охраны труда в образовательных учреждениях на новый учебный год».
	до 15.08.
2012г.





до 01.01.2013г.
	Управление образования,
руководители УО

	8.
	Осуществить запланированные мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений:
-  проверка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре;
-приобретение, замена, перезарядка первичных средств пожаротушения;
- пропитка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;
- проверка систем дымоудаления и тревожной сигнализации;
- проверка работы систем противопожарного водоснабжения;
- оборудование аварийного освещения зданий;
- оборудование путей эвакуации;
- проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность;
- установка систем молниезащиты и контуров заземления зданий.
	


до 8.08.
2012г.













до 10.08.2012г.



	

	9.
	Осуществить санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия:
- по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям;
- по оборудованию учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся;
- по организации горячего питания учащихся;
- по оборудованию медицинских кабинетов;
- по прохождению медицинского осмотра персонала.
	
до
10.08.
2012 г.



	

	10.
	Осуществить мероприятия по антитеррористической безопасности:
- установка или ремонт ограждений территорий образовательных учреждений;
- установка и проверка работы систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации, экстренной связи.
	до 10.08.2012г.
	

	
	Обеспечить целевое и эффективное использование средств муниципального бюджета, выделяемых на финансирование капитального и текущего ремонтов зданий;
- осуществить работы:
 по оборудованию и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения;
- по проведению замера сопротивления изоляции.
	до 01.01.
2013г.





до
10.08.2012г.
	














































Утверждено  
приказом управления образования
администрации муниципального района 
«Волоконовский район»
      от «28» мая 2012 года № 688  
«О подготовке образовательных учреждений района
 к началу нового 2012-2013 учебного года
 и работе в осенне-зимних условиях».




СОСТАВ
комиссии для проверки готовности учреждений образования
к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 учебного года 

	№п/п
	Ф.И.О.
	Занимаемая должность

	1
	Гунько С.П.
	начальник управления образования, председатель комиссии

	2
	Саламахин В.К.

	инженер по охране груда и технике безопасности управления образования администрации района, член комиссии

	3
	Бажанова М.Н.
	начальник отдела информатизации и материально-технического оснащения, член комиссии

	4
	Лузанова Т.Н.     
	главный специалист управления образования, член  комиссии

	5
	Стоколясова С.А.
	главный специалист управления образования,   член комиссии

	6
	Донских Е.В.
	ведущий специалист управления образования, член комиссии

	7
	Водянова Е.Е.
	главный специалист управления образования,  член комиссии

	8
	Хворостяная Е.А.
	главный специалист управления образования, член комиссии












 















